}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Benjamin Gutierrez Soto / Felipe Soto Lagos /Max Abarca |
| --- | --- |
| Rut | 20.311.639-K / 21.096.463-0 /20.981.122-7 |
| Carrera | Ingenieria en informatica |
| Sede | Melipilla |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Mesero virtual - Comida Rapida “El Sanguchon 2.0” |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Menciona la(s) área(s) de desempeño de tu Plan de Estudio que vas a abordar en tu Proyecto APT. Desarrollo y Arquitectura de Software, Gestión de Bases de Datos, Ingeniería de Requisitos e Inteligencia de Negocios. |
| Competencias | Menciona las competencias de tu Plan de Estudio que vas a abordar en tu Proyecto APT. Diseñar y generar soluciones de software innovadoras y de calidad, aplicando el ciclo de vida de éste. Diseñar y generar soluciones que permitan resolver los requerimientos de información considerando bases de datos relacionales y no relacionales. Diseñar y adaptar los procesos de ingeniería de requisitos a través de metodologías de vanguardia y estándares de la industria. Evaluar y gestionar proyectos en su área de especialización profesional durante todo el ciclo de vida. Desarrollar proyectos de software innovadores para plataformas y dispositivos móviles y web. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | Todo proyecto, ya sea una innovación, producto, servicio, etc., pretende dar respuesta a una situación o problemática. Señala qué problema busca solucionar tu proyecto y la relevancia que tiene para el campo laboral de tu carrera. También menciona el contexto en que esta problemática se sitúa (lugar, a quienes impactaría, etc.). Es importante que esta problemática sea relevante en el contexto de la profesión, siendo su resolución un aporte real o simulado a la organización u entorno en el que se sitúa. Algunas preguntas que pueden ayudarte a responder este apartado son: - ¿Por qué escogiste este tema? ¿Por qué es relevante este tema para el campo laboral de tu carrera? - ¿Dónde se ubica la situación que vas a abordar? (Ej.: País, región, comuna o institución) ¿Cuáles son las características principales de ese lugar? - ¿A quiénes afecta o impacta la situación que vas a abordar? (Ej.: Grupo etario, usuarios de algún servicio, etc.). - ¿Cuál sería el aporte de valor (real o simulado) de tu Proyecto APT para el contexto laboral y/o social en que se situaría? En la comuna de Melipilla, la sanguchería y local de comida rápida "El Sanguchon 2.0" opera actualmente de manera tradicional. Si bien el establecimiento cuenta con un cajero presencial para la emisión de boletas en caja, no dispone de ninguna solución web o plataforma de atención digital. Esta falta de presencia digital limita su alcance comercial únicamente a ventas presenciales o canalizadas de forma manual por mensajería, lo que genera cuellos de botella en horas de alta demanda, posibles retrasos en la toma de pedidos, congestión en el punto de venta y una nula capacidad de venta cruzada (cross-selling) automatizada (ofrecer bebidas, aderezos o agregados al momento del pedido). Aporte de Valor: El proyecto otorga una solución tecnológica accesible que automatiza la atención mediante un e-commerce intuitivo complementado con un "Mesero Virtual" (asistente virtual/chatbot inteligente). Esto permite recibir pedidos en lenguaje natural, sugerir ventas complementarias dinámicas (salsas, bebidas, agregados) según el perfil e historial de compra del cliente, mejorando el ticket promedio de venta y optimizando la gestión de inventario y pedidos en tiempo real. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El objetivo es desarrollar una plataforma web de e-commerce funcional e integral para una tienda de comida rápida. La innovación principal radica en la integración de un "Mesero Virtual" (asistente de IA / chatbot) guiado por flujos de decisión dinámicos e integración con la base de datos, capaz de procesar pedidos en lenguaje natural, asesorar al cliente y realizar recomendaciones de productos complementarios según disponibilidad del inventario. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | Justifica cómo se relaciona tu Proyecto APT con el perfil de egreso de tu carrera y, en particular, con las competencias del perfil de egreso que seleccionaste anteriormente. ¿De qué manera se relaciona el Proyecto APT con el perfil de egreso de tu carrera? ¿De qué manera son necesarias las competencias que seleccionaste para resolver la problemática a trabajar? El proyecto aborda holísticamente el ciclo de vida del software de Ingeniería en Informática. Requiere el diseño de un modelo de datos robusto (SQL/NoSQL) para productos, usuarios y transacciones; la construcción de arquitecturas modularizadas de frontend y backend; la gestión ágil mediante Scrum; y la aplicación de protocolos de seguridad y pruebas de calidad, dando directo cumplimiento a los estándares de egreso. |
| Relación con los intereses profesionales | Señala cómo se relaciona el Proyecto APT que propones con tus intereses profesionales. ¿Cuáles son tus intereses profesionales? ¿Qué aspectos de tus intereses profesionales se ven reflejados en tu Proyecto APT? Realizar este Proyecto APT, ¿de qué manera va a contribuir a tu desarrollo profesional? Se alinea plenamente con el interés profesional en Desarrollo Web Full Stack y Arquitectura de Sistemas, al abordar la creación de una plataforma real que integra e-commerce y componentes de Inteligencia Artificial / Analítica para resolver problemas operativos reales en comercios de comida rápida. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | Justifica brevemente por qué es posible desarrollar tu proyecto APT. Considera el tiempo y materiales que necesitas para desarrollarlo, así como los posibles factores externos que podrían dificultar y facilitar su desarrollo. ¿Por qué crees es posible desarrollar tu Proyecto APT? Para responder esta pregunta debes tener en consideración: - Duración del semestre - Horas asignadas a la asignatura - Materiales requeridos - Factores externos que facilitan su desarrollo - Factores externos que dificultan su desarrollo y maneras en que podrías solucionarlos El proyecto es altamente factible de realizar en el tiempo asignado (18 semanas) el conocimiento técnico en lenguajes de programación y diseño web adquiridos en la carrera y en cursos complementarios. Un posible factor externo que dificulte el proyecto es la curva de aprendizaje en la integración del motor de recomendaciones del chatbot |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Describe el o los objetivos generales de tu trabajo. Estos representan las grandes metas del proyecto que realizarás, de manera que te servirán de guía para que, una vez finalizado todo el proceso, puedas contrastar el resultado con lo planificado y así ver en qué medida fue posible cumplirlo. Desarrollar una plataforma web de e-commerce para una tienda de comida rápida que integre un asistente virtual (chatbot) orientado a la toma de pedidos y la recomendación inteligente de productos. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | Describe los objetivos específicos del proyecto. Estos permiten aterrizar el trabajo y trazar procedimientos concretos a seguir. Se desprenden del objetivo general Diseñar e implementar un modelo de datos relacional y escalable que permita gestionar el catálogo de productos, los perfiles de usuario y el registro de transacciones del local. Construir la solución de software (módulos de frontend y backend) de la aplicación web para habilitar la visualización del menú y el procesamiento del carrito de compras. Integrar el motor del asistente virtual (mesero virtual) con la plataforma web y la base de datos para generar sugerencias automáticas de productos según las interacciones del cliente. Implementar Apis de pasarela de pagos para el proceso de compras como por ej, Flow , WebPay , entre otras. Implantar la solución de software en un entorno de servidor, realizando pruebas de validación para asegurar el correcto funcionamiento del flujo de compra y las respuestas del chatbot . |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Describe cómo abordarás el problema o situación que se identificó anteriormente, señalando la metodología que se utilizará para cumplir con tu objetivo. Cuando el proyecto a desarrollar es grupal, es necesario incorporar la definición de las funciones, tareas y responsabilidades asociadas a cada integrante del equipo. Para el desarrollo del Proyecto APT se empleará la Metodología Ágil Scrum, permitiendo entregas incrementales y adaptabilidad continua durante las 18 semanas del ciclo académico. El flujo de trabajo se organizará en Sprints de 2 a 3 semanas con las siguientes etapas: - Fase 1: Levantamiento y Diseño (Sprint 1-2): Especificación de requerimientos, diseño de casos de uso/historias de usuario, prototipado UI/UX en Figma y diseño conceptual/lógico de la base de datos. - Fase 2: Construcción del Núcleo E-commerce (Sprint 3-4): Desarrollo del backend API RESTful, interfaz de cliente/administrador e integración del modelo de base de datos relacional. - Fase 3: Integración del Mesero Virtual y Pasarela de Pagos (Sprint 5-6): Desarrollo del motor de decisiones y procesamiento de lenguaje del chatbot, lógica de recomendación de productos e integración con pasarela de pago segura (WebPay/Flow). - Fase 4: Pruebas, Despliegue y Ajustes (Sprint 7-8): Pruebas unitarias, de integración, carga y usabilidad. Implantación en servidor en la nube y optimización continua.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Modelo de Datos Relacional y Diccionario de Datos | Diagrama Entidad-Relación (DER), scripts DDL/DML y diccionario detallado de tablas del sistema de e-commerce. | Demuestra la correcta estructura, integridad y escalabilidad del soporte de datos de la organización. |
| Avance | Prototipo Funcional de Software (Frontend y Backend) | Código fuente del e-commerce funcional con catálogo de productos, carrito de compras y autenticación. | Acredita el avance técnico en la construcción e integración de los componentes principales del sistema. |
| Final | Plataforma Web E-commerce con Asistente Virtual Implantada | Sistema completo desplegado en la nube con el Mesero Virtual operando e integración de pasarela de pago. | Evidencia el cumplimiento integral de la solución de software en un entorno operativo real. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Modelos de Datos y Requerimientos | Modelo de Datos y Diccionario | Levantamiento de entidades, normalización y creación de la base de datos PostgreSQL/MySQL.. | pgAdmin, Enterprise Architect, Server local. | 3 semanas | Benjamin Gutierrez | Facilitador: Experiencia previa en modelado SQL. |
| Desarrollo de Software / Móvil-Web | Prototipo Funcional de Software | Desarrollo de API RESTful, interfaz pública de cliente y panel de administración. | Node.js/Express, React/Vue, VS Code. | 5 semanas | Felipe Soto | Monitorear tiempos de desarrollo de la interfaz de usuario. |
| Arquitectura de Software / Innovación | E-commerce con Asistente Virtual | Integración del motor del chatbot recomendador y conexión con pasarela de pago (Flow/WebPay). | APIs de IA/NLP, SDK WebPay, Hosting Cloud. | 5 semanas | Max Abarca | Riesgo: Complejidad en la sincronización del recomendador. |
| Calidad y Gestión de Software | Plan de Pruebas e Informe Final | Ejecución de suite de pruebas, corrección de hallazgos y despliegue final en producción. | Postman, Jest, Heroku/Vercel, Git. | 4 semanas | Benjamin Gutierrez - Felipe Soto - Max Abarca | Asegurar disponibilidad del entorno de producción. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| 1. Definición y Requerimientos | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Diseño de Modelo de datos |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Desarrollo Backend y Frontend |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| 4. Integración Mesero Virtual y Pagos |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Pruebas, Despliegue |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.