Autoevaluación Avance FASE 2

“Mesero Virtual - Comida Rápida El Sanguchon 2.0”

[Siglas del Proyecto]

Fecha:[16/10/2026]

Nombre integrante: Max Abarca

II. DESARROLLO Y AUTOEVALUACIÓN DE INDICADORES

### Propuesta y Justificación de Ajustes al Proyecto APT

#### 1. Dificultades Detectadas

- Integración API de Terceros: Al momento de elegir la api de pago fue complejo de integrarla y no se consideró la opción más óptima para el cliente.

- Gestión de Tiempos: se subestimó el esfuerzo/tiempo además de ciertos imprevistos

#### 2. Facilitadores Identificados

- Documentación Técnica: Uso de arquitecturas de referencia tipo REST

- Entorno de Trabajo: Adopción de repositorios centralizados (GitHub) para un correcto control de versiones.

#### 3. Retroalimentación Recibida

- El docente sugirió reforzar la realización de documentación y desarrollo .

- Mejorar la organización del trello.

#### 4. Ajustes Propuestos y Realizados

- Mejorar la experiencia de usuario y reconsiderar la pasarela de pago de flow a mercado pago.

- Se reasignó el cronograma de sprints en la plataforma de gestión para dedicar un sprint.

#### 5. Justificación de los Ajustes

Los ajustes garantizan un estándar de calidad técnico alineado con las exigencias del perfil de egreso, asegurando un producto escalable y mantenible.

### Aplicación Metodológica Disciplinar

#### 1. Metodología de Trabajo Aplicada

Se seleccionó la metodología ágil Scrum, organizada en iteraciones (sprints) de 2 semanas de duración.

#### 2. Cumplimiento de Estándares Disciplinares

- Ritos Scrum: Celebración de reuniones semanales de sincronización y revisión de sprint (Sprint Review & Retrospective).

- Tablero trello: Seguimiento de tareas, documentos finales y vision clara del proyecto.

- Control de Versiones: Aplicación de la estrategia GitFlow con ramas separadas

#### 3. Logro de Objetivos Propuestos

Se ha logrado completar el 80% de la planificación correspondiente al avance de la Fase 2, alcanzando los hitos de diseño lógico, prototipado funcional y construcción del módulo core del sistema.

### Generación de Evidencias de Avance

#### Resumen de Evidencias Producidas:

- Código Fuente y Arquitectura: Repositorio estructurado con arquitectura en capas (Controlador, Servicio, Repositorio) en el Backend

- Casos de Prueba: Matriz de pruebas de validación funcional ejecutadas sobre las interfaces principales.

- Documentación de API: Especificación de endpoints.