Documento Product Backlog

y Sprint Backlog 1

“mesero virtual El sanguchon 2.0”

[Siglas del Proyecto]

Fecha:[dd/mm/aaa]

Tabla de contenido

Contenido

Datos del documento	3

Product Backlog del Proyecto “ nombre del proyecto”	4

Estimación de puntos de historia.	4

Patrón de comparación	4

Comprometer historias de Usuario	5

Definición y estimación de tareas	5

Gráfico Burndown Chart inicial del Sprint 1	6

Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | Capstone - capstone-004D |
| Proyecto (Nombre) | Mesero virtual - Comida Rapida “El Sanguchon 2.0 |
| Fecha de Inicio |  |
| Fecha de Término |  |
| Patrocinador principal | Tienda de comida rápida "El Sanguchon 2.0" |
| Docente | Juan Andres Hernandez Aliaga |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 20.981.122-7 | Max Abarca | ma.abarcaf@duocuc.cl |
|  | Benjamín Ignacio Gutiérrez Soto |  |
|  | Felipe Soto Lagos |  |

Product Backlog del Proyecto “ El sanguchon”

Estimación de puntos de historia.

| ID | Historia de Usuario | Estimación |
| --- | --- | --- |
| US-001 | Como cliente necesito ingresar mi pedido escribiendo de forma natural en el chat del Mesero Virtual para no buscar manualmente en un menú extenso. | 8 |
| US-002 | Como cliente necesito recibir sugerencias de agregados o bebidas por parte del Mesero Virtual antes de pagar para complementar mi comida. | 5 |
| US-003 | Como administrador necesito actualizar la disponibilidad de los productos en el panel para que el Mesero Virtual no ofrezca alimentos sin stock. | 3 |
| US-004 | Como cliente necesito ver un resumen de mi carrito y poder editar las cantidades o eliminar productos para asegurarme de que mi pedido sea correcto. | 5 |
| US-005 | Como cliente necesito pagar mi pedido en línea utilizando WebPay o Flow de forma segura para confirmar mi compra rápidamente. | 8 |
| US-006 | Como personal de cocina necesito visualizar en tiempo real los pedidos pagados para comenzar a prepararlos sin ingresarlos manualmente. | 5 |

Patrón de comparación

Descripción del patrón de comparación utilizado para efectuar la estimación de puntos de historia. utilizamos el planning poker como patron de comparacion y usamos la historia de de us-003 como base asignando 3 puntos debido a que es algo que conocemos y manejamos y al comparar dicha complejidad con el resto de historias asignando puntos

Comprometer historias de Usuario

El Equipo define que en primer Sprint desarrollará las siguientes Historias de Usuario:

| ID | Historia de Usuario | Sprint |
| --- | --- | --- |
| US-004 | Como cliente necesito ver un resumen de mi carrito y poder editar las cantidades o eliminar productos para asegurarme de que mi pedido sea correcto. | 1 |
| US-006 | Como personal de cocina necesito visualizar en tiempo real los pedidos pagados para comenzar a prepararlos sin ingresarlos manualmente. | 1 |
| US-005 | Como cliente necesito pagar mi pedido en línea utilizando WebPay o Flow de forma segura para confirmar mi compra rápidamente. | 1 |
|  |  | 1 |
|  |  | 1 |
|  |  | 1 |
|  |  | 1 |

Definición y estimación de tareas

El Equipo define que en primer Sprint desarrollará las tareas necesarias para implementar las historias de usuario:

| ID Historia | Id Tarea | Tarea o Actividad | Estimación en Horas |
| --- | --- | --- | --- |
| US-001 | T1 | Configuración y entrenamiento inicial del Modelo NLP. | 15 |
| US-001 | T2 | Desarrollo Frontend: Interfaz del Chatbot (Widget). | 10 |
| US-001 | T3 | Conexión del Frontend con el motor IA (Backend API). | 8 |
| US-003 | T1 | Desarrollo Backend: API RESTful (Rutas y Controladores de Productos). | 12 |
| US-003 | T2 | Desarrollo Frontend: Interfaz del Panel Administrador (Inventario). | 15 |
| US-003 | T3 | Conexión a Base de Datos para actualización de estado (Agotado/Disponible). | 6 |
| US-004 | T1 | Diseño de Base de Datos y Poblado Inicial (Seeding) de productos. | 10 |
| US-004 | T2 | Desarrollo Frontend: Interfaz visual del Carrito de Compras. | 10 |
| US-004 | T3 | Lógica Backend: CRUD temporal de sesión para manejo del Carrito. | 10 |

Gráfico Burndown Chart inicial del Sprint 1

El Scrum Master define el siguiente gráfico inicial del primer Sprint, el gráfico sólo debe contener las tareas definidas para el primer Sprint mostrando el total de horas definidas, pero sin avance aún en las tareas.

Por ejemplo: