Resumen de la

Reunión Retrospectiva

Información de la empresa y proyecto:

| Empresa / Organización | Duoc UC – Escuela de Informática y Telecomunicaciones, sede Melipilla |
| --- | --- |
| Proyecto | Mesero virtual – Comida Rápida “El Sanguchon 2.0” (capstone-004D) |

Información de la reunión:

| Lugar | Sede Melipilla, Duoc UC |
| --- | --- |
| Fecha | 09/10/2026 |
| Número de iteración / sprint | Sprint 1 (14/09/2026 al 09/10/2026) |
| Personas convocadas a la reunión | Benjamín Gutiérrez Soto (Scrum Master), Felipe Soto Lagos (Development Team), Max Abarca (Development Team) |
| Personas que asistieron a la reunión | Benjamín Gutiérrez Soto, Felipe Soto Lagos y Max Abarca |

Instrucciones:

La reunión retrospectiva es una herramienta del marco de trabajo Scrum, que pertenece a la familia de marcos de trabajo de desarrollo ágil, se realiza en cada iteración (denominado Sprint en Scrum), justo después de la reunión de revisión de la iteración (Sprint Review Meeting) con el dueño del Producto (Product Owner). En esta reunión deben revisarse tres aspectos, lo que salió bien durante la iteración (aciertos), lo que no salió tan bien (errores) y las mejoras que pudieran hacerse en la próxima iteración para evitar errores y mantener aciertos.

El dueño del producto (Product Owner) no asiste a la reunión, por lo que es una oportunidad para el equipo para poder hablar sin tapujos de los éxitos y fracasos, siendo importante para el equipo el analizar su propio desempeño e identificar estrategias para mejorar sus procesos. De forma similar, el Scrum Master (quien es el coach del equipo Scrum) puede observar impedimentos comunes que están afectando al equipo y tomar acciones para resolverlos.

La reunión usualmente se restringe a tres horas.

Formulario de reunión retrospectiva

| ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) | ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua) |
| --- | --- | --- |
| - Excelente coordinación en la maquetación HTML/CSS del carrito de compras sidebar y la barra de navegación. - La implementación del almacenamiento local (localStorage) permitió simular de manera fluida las transacciones del carrito antes de conectar la base de datos definitiva. - Buena comunicación en el equipo mediante las breves reuniones de coordinación diaria (Dailies). | - Se subestimó inicialmente el tiempo necesario para maquetar el panel lateral responsivo del carrito en pantallas móviles. - Dificultad para obtener las credenciales de prueba de la pasarela de pagos sin un rol comercial definido. | - Establecer un entorno unificado de desarrollo desde el inicio del Sprint 2 para evitar inconsistencias al integrar el chatbot. - Realizar revisiones de código (Pull Requests) más frecuentes en GitHub para evitar sobreposición de trabajo al unir el frontend con las API. - Automatizar las pruebas de las consultas del Mesero Virtual antes de unirlas con la interfaz pública. |

Nota:

- Se recomienda utilizar viñetas (bullets) para enumerar los aciertos, errores y recomendaciones de mejora continua.

- El formulario se puede extender cuantas páginas sea necesario para registrar todos los aciertos, errores y recomendaciones.